Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

Centrālās eļļošanas sistēmas remonta pakalpojumi

**Pasūtītājs** – RP SIA “Rīgas satiksme”.

**Izpildes nosacījumi:**

* 1. Izpildītājs apņemas sniegt kvalitatīvus centrālas eļļošanas sistēmas remonta pakalpojumus (turpmāk – pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pielikumā Nr.2 noteikto.
	2. Pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma saņemšanas Izpildītājs apņemas sniegt visu nepieciešamo informāciju par Pakalpojuma sniegšanas norisi un citiem jautājumiem, kas ir Izpildītāja rīcībā un attiecas uz Pakalpojuma izpildi.
	3. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Pasūtītāja īpašumu un/vai tam nodarītajiem mehāniskajiem bojājumiem.
	4. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visu informāciju par pieteiktā agregāta tehnisko stāvokli, ekspluatāciju un tā īpatnībām, iepriekšējiem remontiem un tehnisko apkalpošanu un citu informāciju, kas var būt noderīga Izpildītājam, sniedzot pakalpojumu vai ietekmēt veicamā pakalpojuma kvalitāti vai termiņu.
	5. Izpildītājs apņemas veikt pakalpojuma ietvaros veicamos remonta darbus, tajā skaitā arī pielikumā Nr.2 neuzskaitītos un tehniskās apkopes darbus, ja tādi nepieciešami pakalpojuma kvalitatīvai izpildei.
	6. Izpildītājs apņemas pakalpojumu veikt kvalitatīvi un atbilstoši iekārtas ražotāja noteiktām tehnoloģijām un metodēm.
	7. 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītāja pārstāvis nosūta pakalpojuma/remonta tāmi Pasūtītāja pārstāvim pa elektronisko pastu (turpmāk - e-pasts), kurā norāda remonta darbu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu, remonta izpildes termiņu dienās, remontā izmantojamās rezerves daļas (oriģinālās vai analogās) un materiālus un to izmaksas, kā arī kopējās izmaksas par remonta veikšanu. Tāme tiek sagatavota, pamatojoties uz pielikumā Nr.2 norādītajiem izcenojumiem.
	8. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto darbu tāmi un nosūta Izpildītāja pārstāvim tāmes saskaņojumu vai noraidījumu pa e-pastu, norādot noraidījuma iemeslu.
	9. Izpildītājs uzsāk pakalpojuma sniegšanu tikai pēc Pasūtītāja tāmes saskaņojuma saņemšanas.
	10. Izpildītājs sniedz pakalpojumu saskaņā ar tāmē norādīto termiņu, taču ne ilgāk par 14 darba dienām no tāmes saskaņošanas datuma. Gadījumā, ja pakalpojumu nav iespējams veikta minētajā termiņā, ņemot vērā darbu specifiku, puses var vienoties par citu izpildes termiņu.
	11. Pasūtītāja pārstāvis, pieņemot pakalpojumu, paraksta Izpildītāja iesniegto pavadzīmi. Pavadzīmē jānorāda vismaz pakalpojuma izpildes laiks, vieta, cena, remontā vai tehniskajā apkopē izmantotās rezerves daļas un materiālu cenas, kopējas izmaksas, kā arī cita nepieciešamā informācija.
	12. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības neparakstīt pavadzīmi, kā arī ir tiesības iesniegt pretenziju Izpildītāja pārstāvim, ja tiek konstatēti trūkumi vai citas neatbilstības izpildītajos darbos pakalpojuma ietvaros.
	13. Izpildītājam jānodrošina darba laiks vismaz no plkst.9.00 - 17.00 darba dienās (izņemot Latvijas Republikā noteiktās svētku vai brīvdienas).
	14. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvis nesaskaņo pakalpojuma tāmi, vai remontu veikt nav lietderīgi, Pasūtītājs veic norēķinus par pielikumā Nr.2 minēto defektācijas pakalpojumu sniegšanu, ja nepieciešams.

**Garantijas nosacījumi:**

* 1. Izpildītājs nodrošina garantijas laiku ne mazāk kā 1 (viens) gads sniegtajam pakalpojumam un uzstādītajām rezerves daļām no pavadzīmes iesniegšanas dienas Pasūtītājam.
	2. Garantijas remontu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem, kā arī, ja tas radies rezerves daļas defekta dēļ vai Izpildītāja darbinieku darbības (piemēram, veicot garantijas remontu) vai bezdarbības rezultātā, un Pasūtītājs šajā gadījumā nav vainojams. Garantijas remonta maksimālais termiņš - 30 dienas. Atsevišķos gadījumos termiņš var būt ilgāks, par kuru puses savstarpēji vienojas.

**Kontaktinformācija:**

* 1. Pasūtītāja pārstāvis Oļegs Petkevičs, mob.tel. 29110138, e-pasts: olegs.petkevics@rigassatiksme.lv un Uģis Kavieris, mob.tel. 29354771, e-pasts: ugis.kavieris@rigassatiksme.lv .